**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информационно-управляющих систем

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7**

Преподаватель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Доррер

подпись, дата инициалы, фамилия

Обучающийся МПЦ21-01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Д. Гугля

номер группы подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2021 г.

1. **РИСКИ ПРОЕКТА (*Опционально*)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Риски проекта** | **Вероятность возникновения (1-5)** | Величина влияния  на проект (1-5) | **Возможные способы реагирования на риск** |
| Аврал | 4 | 5 | Перенесение сроков дедлайна, ухудшение подготовления персонала и инструкций |
| Финансирование | 4 | 5 | Увеличение стоимости продукта, что приведет к дополнительным затратам |
| Несвоевременное поступление денежных средств(финансирование) | 2 | 5 | Планирование финансового резерва |
| Отсутствие нормальной работы ПК на предприятии (Отсутствие света, пожар, повреждение техники или ее отсутствие) | 1 | 5 | Закупка нового оборудования, перенос отдела в другой филиал. |
| Запрет на использование иностранного ПО | 1 | 5 | Закрытие проекта |
| Неквалифицированный персонал | 1 | 4 | Предварительная проверка персонала на тестовом стенде |
| Хакерская атака | 3 | 5 | Усиление файрвола компании и установка критерий безопасности доступа персонала к рабочим станциям |
| Недоступность членов рабочей группы | 2 | 3 | Распределение нагрузки на других работников или найм нового работника |